# PRD — MVP 01
Andromeda OS

Documento de Product Requirements
Versão 0.1 · Março de 2026

Propósito do documento Definir o escopo, os objetivos, os requisitos e os critérios de sucesso do primeiro MVP do Andromeda OS, convertendo o material-base em um PRD mais executivo e orientado à entrega.

| Produto | Andromeda OS |
| --- | --- |
| Release | MVP 01 / v0.1 |
| Status | Draft operacional |
| Base de referência | Documento completo do MVP v0.1 |

# 1. Resumo executivo

O MVP 01 do Andromeda OS existe para validar a tese central do produto: um kernel novo, centrado em task model, skills, memória básica, agentes híbridos, auditoria e observabilidade, pode executar tarefas com mais confiabilidade e previsibilidade do que arranjos improvisados inspirados no modelo tradicional de agentes conversacionais.

Este MVP não busca amplitude máxima. Busca prova de arquitetura, evidência operacional e uma primeira experiência completa de ponta a ponta: criar tarefa, estruturar, escolher rota, executar, auditar, registrar memória e expor tudo em um painel mínimo.

# 2. Contexto e problema

Sistemas de agentes no estilo OpenClaw/PicoClaw tendem a apresentar fragilidades recorrentes que reduzem previsibilidade e valor operacional: memória fraca, pouco reaproveitamento estrutural, baixa aderência exata ao pedido, uso excessivo de LLM em tarefas determinísticas, auditoria insuficiente e baixa observabilidade.

O Andromeda OS nasce para substituir improvisação por uma arquitetura com contratos claros, execução rastreável e preferência explícita por mecanismos determinísticos quando eles forem mais adequados do que uma chamada generativa.

# 3. Visão do produto

Andromeda OS é um sistema operacional de agentes de IA orientado a execução confiável, memória útil, skills reutilizáveis, auditoria independente e roteamento inteligente de capacidade.

# 4. Objetivo do MVP

O MVP deve provar que o sistema consegue completar um ciclo operacional confiável com os seguintes resultados observáveis:

receber uma tarefa e estruturá-la corretamente

selecionar a melhor rota de execução

preferir skill ou script quando isso fizer mais sentido do que usar LLM

executar com rastreabilidade, registrar evidências e gerar eventos

submeter o resultado a uma auditoria independente

persistir memória básica útil para tarefas futuras

oferecer visibilidade operacional em um painel mínimo

# 5. Metas do release

| Negócio / Produto | Técnico | Operacional |
| --- | --- | --- |
| Validar a arquitetura central | Consolidar contratos e modelo de dados | Completar fluxo ponta a ponta de task → audit |
| Provar redução de custo e latência via skill-first | Reduzir improvisação no fluxo de execução | Garantir rastreabilidade com logs e eventos |
| Melhorar confiabilidade com auditoria cruzada | Estabelecer base de testes, regressão e evals | Viabilizar operação mínima sem depender de CLI |

# 6. Escopo do MVP 01

O release contempla nove blocos funcionais. Eles formam o escopo fechado do MVP e servem como referência para priorização e corte de backlog:

Kernel mínimo funcional

Task Object

Skill Registry

Agentes híbridos

Memória mínima em camadas

RAG por agente v0

LLM Router v0

Auditoria independente

Painel operacional mínimo

# 7. Fora de escopo

marketplace avançado de agentes e skills

aprendizado autônomo sofisticado

memória reflexiva completa

RBAC complexo e governança multi-tenant avançada

automações distribuídas long-running e execução em cluster

benchmarking massivo entre dezenas de modelos

compatibilidade total com todo o ecossistema OpenClaw desde o dia 1

painel altamente polido com foco estético acima da operação

# 8. Princípios inegociáveis

Confiabilidade operacional antes de eloquência.

Skill antes de LLM sempre que possível.

O pedido do usuário manda, inclusive quando há override explícito de modelo.

Toda tarefa relevante deve deixar trilha auditável.

Executor e auditor devem ser entidades diferentes.

Memória é infraestrutura nativa, não plugin opcional.

Agente é abstração de capacidade, não sinônimo de chamada de LLM.

A UI deve servir operação real.

# 9. Hipóteses a validar

| Hipótese | Sinal esperado |
| --- | --- |
| Task model estruturado melhora aderência e reduz retrabalho | Menos reprocessamento e mais conformidade com o pedido |
| Política skill-first reduz custo e latência | Maior taxa de tarefas resolvidas sem LLM |
| Agentes híbridos são mais eficientes do que agentes puramente conversacionais | Melhor equilíbrio entre qualidade, tempo e custo |
| Auditoria independente aumenta detecção de falhas | Mais inconsistências detectadas antes do fechamento da tarefa |
| LLM Router simples já produz ganho real | Roteamento melhor do que escolha fixa de modelo |
| Painel mínimo reduz dependência de CLI | Maior visibilidade e operação mais fluida |

# 10. Requisitos funcionais

## 10.1 Tasks e kernel

Criar, listar, consultar e reexecutar tarefas.

Persistir Task Object, estados e eventos da tarefa.

Resolver estratégia de execução com política skill-first.

## 10.2 Skills e agentes

Cadastrar, listar e executar skills.

Executar agentes híbridos com suporte a LLM e script runtime.

Importar ao menos uma skill compatível com OpenClaw.

## 10.3 Memória, RAG e auditoria

Persistir memória de sessão, episódica e semântica básica.

Associar coleção RAG a agentes e consultar apenas a base autorizada.

Auditar o resultado com agente distinto do executor e registrar parecer estruturado.

## 10.4 Operação e observabilidade

Registrar logs, eventos e decisão de roteamento.

Expor painel mínimo com tarefas, skills, agentes, auditoria e RAG.

Tornar a execução auditável e inspecionável sem depender exclusivamente de CLI.

# 11. Arquitetura proposta

A arquitetura do MVP deve seguir uma separação em camadas e padrões que maximizem clareza, testabilidade e capacidade de evolução:

| Camada | Responsabilidade | Padrões dominantes |
| --- | --- | --- |
| Interface / Delivery | Painel web, API HTTP, autenticação básica e validação | Controller, DTO, Validation |
| Application / Orchestration | Casos de uso, coordenação, execução e auditoria | Use Case, Factory, Strategy |
| Domain / Core | Regras centrais, Task Object, policies e estados | State Machine, Policy, Specification |
| Infrastructure | Banco, fila, vector store, providers e adaptadores | Ports & Adapters, Repository, Adapter |

# 12. Jornada operacional do MVP

Usuário cria uma tarefa.

Kernel interpreta a intenção, restrições e contexto.

Sistema resolve a melhor rota de execução.

Skill ou agente executor produz o resultado e persiste evidências.

Auditor independente revisa o resultado.

Estado da tarefa é atualizado e a memória relevante é registrada.

Painel exibe status, eventos, resultado e parecer de auditoria.

# 13. Critérios de aceite do MVP

Uma tarefa pode ser criada e acompanhada no painel.

O kernel estrutura a tarefa e resolve uma estratégia de execução.

O sistema prefere skill ou script quando apropriado.

Quando necessário, o LLM Router escolhe um modelo válido e registra a decisão.

O usuário pode fixar explicitamente o modelo e isso é respeitado.

O executor produz um resultado persistido e auditável.

Um auditor independente aprova ou reprova o resultado.

Logs e eventos podem ser inspecionados por tarefa.

Ao menos uma skill compatível com OpenClaw é importada e executada.

A suíte crítica de testes e a suíte mínima de evals passam sem regressões graves.

# 14. Métricas de sucesso

| Categoria | Métrica | Objetivo do MVP |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Taxa de tarefas concluídas com aprovação do auditor | Mostrar viabilidade operacional do fluxo |
| Custo | Percentual de tarefas resolvidas por skill/script sem LLM | Evidenciar eficiência da abordagem skill-first |
| Custo | Tokens médios por tarefa | Reduzir gasto desnecessário em rotas determinísticas |
| Qualidade | Aderência ao pedido e às restrições | Demonstrar previsibilidade e conformidade |
| Qualidade | Precisão do auditor em detectar falhas nos evals | Medir efetividade da auditoria independente |
| Operação | Tempo até o primeiro resultado útil | Mostrar valor perceptível no uso real |

# 15. Riscos e mitigação

Escopo inflado: Congelar os nove blocos do MVP e cortar extras.

Excesso de dependência de LLM cedo demais: Aplicar política skill-first obrigatória e script-agents para tarefas determinísticas.

Compatibilidade OpenClaw virar buraco negro: Começar com suporte parcial, incremental e orientado ao formato mínimo útil.

Painel consumir tempo demais: Manter UI funcional mínima, sem perseguir acabamento visual prematuro.

Memória ficar sofisticada cedo demais: Limitar o MVP a sessão, episódica e semântica básica.

Auditoria custosa demais: Permitir auditoria configurável por criticidade e heurísticas simples.

# 16. Roadmap resumido

Sprint 0 — Setup do repositório, banco, Redis, estrutura, CI e testes.

Sprint 1 — Task Object, Task Service, estados e eventos.

Sprint 2 — Skill Registry, execução skill-first e script skills.

Sprint 3 — Agent Runtime, executor LLM e LLM Router v0.

Sprint 4 — Auditoria independente.

Sprint 5 — Memória básica.

Sprint 6 — RAG por agente.

Sprint 7 — Compatibilidade OpenClaw mínima.

Sprint 8 — Painel operacional mínimo.

Sprint 9 — End-to-end, regressão, hardening e polimento técnico.

# 17. Definição de pronto

código implementado

testes unitários e integrados relevantes criados

logs e erros tratados minimamente

comportamento documentado

feature visível via UI ou API

nenhuma regressão crítica introduzida

# 18. Entrega esperada

Ao final do MVP, o time deve entregar uma base funcional para continuação do produto, incluindo:

monorepo funcional

backend modular com APIs principais

schema das entidades centrais

painel web operacional mínimo

Skill Registry funcional

execução skill-first

executor e auditor LLM

script-agent runtime

LLM Router v0

memória básica

RAG por agente

adaptador inicial OpenClaw

suíte de testes crítica e conjunto inicial de evals

# 19. Decisão de produto

O MVP não precisa provar perfeição. Precisa provar espinha dorsal. Se o sistema demonstrar task model sólido, skill-first execution, agentes híbridos, auditoria independente, memória básica útil, roteamento correto e painel mínimo operacional, o produto já valida sua tese central.

Fonte de base: Documento “Andromeda OS — Documento Completo do MVP v0.1”, reorganizado em formato de PRD.